- ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

- ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

- КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

- РЕШЕНИЕ

- от 24 июня 2025 года № 6/38 – V

Об утверждении порядка организации ремонтно-восстановительных, строительных и реконструкционных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения Обоянского района Курской области

В целях регламентации и систематизации процедур планирования, согласования, выполнения и контроля ремонтно-восстановительных, строительных и реконструкционных работ на линейных объектах дорожной инфраструктуры Обоянского района Курской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Представительное Собрание Обоянского района Курской области

РЕШИЛО:

- Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог, планируемых к ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству в 2025-2030 г.

- В прилагаемый к настоящему решению перечень автомобильных дорог, указанных для проведения ремонтно-восстановительных, строительных и реконструкционных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения Обоянского района Курской области, допускается внесение корректировок, связанных как с редактированием параметров линейного объекта, так и изменением очередности ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции из-за возможных изменений в финансировании, а также при наличии областных или федеральных программ, направленных на ремонт, капитальный ремонт, строительство или реконструкцию автомобильных дорог, согласно актуальным данным и требованиям.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы Администрации Обоянского района Курской области Степанца Г. В.

- Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Представительного Собрания

Обоянского района Курской области                                                         А.П. Казанов

Глава Обоянского района

Курской области                                                                                           И. А. Глущенко

| Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Обоянского района Курской области, планируемых к ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству в 2025-2030 годах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) | Характеристики автомобильной дороги |  |  | Вид работ (ремонт, капитальный ремонт, строительство, реконструкция) | Проектно-сметная документация |  | Количество жителей, которых автодорога обеспечит транпортной доступностью (заполняется для вида работ "строительство") | Социальные объекты | Примечание |
|  |  |  | Протяженность, км | Ширина проезжей части, м |  |  | Наличие разработанной проектно-сметной (сметной) документации | Стоимость работ (тыс. руб.) |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Стрелецкое, ул. Суржа | 0,48 | 4,5 | Ремонт |  | Да | 5 229,74 | 60 |  |  |
| 2 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Филатово, ул. Бугор | 0,8 | 4,5 | Ремонт |  | Да | 3 472,54 | 22 |  |  |
| 3 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Филатово, ул. Ступинка | 0,617 | 4,5 | Ремонт |  | Да | 3 950,19 | 16 |  |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Стрелецкое, ул. Ленина | 0,927 | 4,5 | Ремонт |  | Да |  | 320 |  |  |
| 5 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Рудавец, ул. Выгон, Грачевка, Поповка | 2,5 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 66 |  |  |
| 6 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Стрелецкое, ул. Суржа | 0,21 | 4,5 | Ремонт |  | Да | 5 229,74 | 60 |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обоянский район | Автомобильная дорога пос. Пригородный, ул. Октябрьская | 0,496 | 4,5 | Ремонт |  | Да |  | 78 |  |  |
| 8 | Обоянский район | Автомобильная дорога в с. Быканово, ул. Заречная | 1,3 | 4,5 | Строительство |  | Да | 45 704,15 | 43 |  | Планируется к реализации при наличии должного объема софинансирования, засчёт участия в областных или федеральных программах |
| 9 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Каменка, ул. Погореловка | 1,153 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 39 | СДК, ФАП, киоск |  |
| 10 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Каменка, ул. План | 1,584 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 65 | Администрация сельсовета, почта, памятник воинам ВОВ |  |
| 11 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Пушкарное, ул. Нижняя Поповка | 0,625 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 105 |  |  |
| 12 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Филатово, ул. Бугор | 0,19 | 4,5 | Ремонт |  | Да | 2 062,30 | 22 |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Обоянский район | Автомобильная дорога "Обоянь-Суджа"-Лунино-Анахино | 1,45341 | 4,5 | Строительство |  | Да | 23 510,82 |  |  | Планируется к реализации при наличии должного объема софинансирования, засчёт участия в областных или федеральных программах |
| 14 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Стрелецкое, ул. Прицепиловка-1 Мая | 1,293 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 200 |  |  |
| 15 | Обоянский район | Автомобильная дорога д. Горяйново, ул. Горяйново | 0.883 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 108 | Магазин |  |
| 16 | Обоянский район | Автомобильная дорога п. Пригородный, ул. Центральная | 1,26 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 134 |  |  |
| 17 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Котельниково, ул. Южная | 0,34 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 120 |  |  |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Гридасово, ул. Вощаловка | 1,9615 | 4,5 | Строительство |  | Да | 47 273,07 | 40 |  | Планируется к реализации при наличии должного объема софинансирования, засчёт участия в областных или федеральных программах |
| 19 | Обоянский район | Автомобильная дорога д. Горяйново, пер. Халин | 2.917 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 180 |  |  |
| 20 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Афанасьево, ул. Центральная | 0.530 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 205 |  |  |
| 21 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Шипы, ул. Первомайская | 1,16 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 118 |  |  |
| 22 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Долженково, ул. Выгон | 0,998 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 47 | Амбулатория, магазин |  |
| 2030 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Камынино, ул. Молодежная | 1.543 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 44 | Школа, ФАП, Почта, спортзал |  |
| 24 | Обоянский район | Автомобильная дорога в с. Шевелево, ул. Поповка | 1,3258 | 4,5 | Строительство |  | Да | 18 842,90 | 23 | Магазин | Планируется к реализации при наличии должного объема софинансирования, засчёт участия в областных или федеральных программах |
| 25 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Каменка, ул. Молодежная | 1 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 86 | Земельный участок под строительство ФАП |  |
| 26 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Котельниково, ул. Центральная | 0,501 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 96 | Почта, СДК, Администрация сельсовета |  |
| 27 | Обоянский район | Автомобильная дорога с. Афанасьево, ул. Шоссейная | 0.979 | 4,5 | Капитальный ремонт |  | Нет |  | 169 |  |  |